Work4U

תוכנית הפחתת סיכונים Risk Mitigation

על המסמך

מסמך זה הוא תוכנית ההפחתה של מערכת Work4U, נספח לטבלת הערכת הסיכונים. לכל סיכון מפורטות פעולות מנע והפחתה, מסומן Owner (בעלים), החלטת Accept/Mitigate, וחשיפה שיורית (P×I לאחר ההפחתה). כל פעולה מתויגת לפי: הפחתת סבירות מול הפחתת נזק, ומסומן אם היא כבר קיימת במערכת או מתוכננת.

מקרא סולמות (1-5): סבירות - 1 לא סביר כלל (0-20%) … 5 כמעט ודאי (81-100%). השפעה - 1 זניחה … 5 קריטית (מאיימת על המשך הפעילות).

TRE (Total Risk Exposure) = Σ (סבירות × השפעה). TRE נוכחי = 101. TRE שיורי (לאחר ההפחתות) ≈ 47.

פירוט הסיכונים ותוכנית ההפחתה

R01 הזרקת דירוגי ספאם / הרעלת נתוני הדירוג

תיאור הסיכון והשלכותיו:

מערכת Work4U מסתמכת על דירוגי משתמשים (חוכמת ההמונים) כדי לחשב ממוצעי דירוג למתחמים, להזין את מנגנון ההמלצות ההיוריסטי, ובעתיד לבסס תחזיות עומס. קיימת סבירות גבוהה שגורמים שונים (מתחרים, בוטים אוטומטיים) ינסו להציף את ה-Endpoint של הדירוגים בדירוגים פיקטיביים (לחיוב או לשלילה). השפעת הסיכון קריטית: נתונים מורעלים יטו את הממוצעים ואת ההמלצות, יפגעו באמון המשתמשים ובערך הליבה של המוצר.

בקרות קיימות: כל דירוג מחייב JWT תקף מ-Cognito, ונאכף כלל 'דירוג אחד למתחם ליום למשתמש' (submit_rating). עדיין אין הגבלת קצב (rate limiting).

פעולות מנע והפחתה:

1. חסימה ברמת ה-API: הגדרת Throttling / Usage Plan ב-API Gateway או חוקי AWS WAF מבוססי-קצב על נתיב הדירוגים, כדי לעצור הצפה אוטומטית.

2. אימות מיקום גיאוגרפי: שליחת מיקום המשתמש יחד עם הדירוג, ובדיקה ב-Lambda שהמשתמש נמצא ברדיוס סביר מהמתחם. (כיום הדירוג אינו כולל ואינו בודק מיקום.)

3. אנומליות: ניתוח דפוסי דירוג חריגים (חשבון חדש שמדרג מקומות רבים בזמן קצר) וסינונם לפני שקלולם בממוצע ובהמלצות.

סיכום: בעלים: צוות Backend / אבטחה  ·  החלטה: Mitigate  ·  חשיפה נוכחית: 20  ←  חשיפה שיורית: 10

R02 השהיית התנעה קרה של Lambda

תיאור הסיכון והשלכותיו:

בארכיטקטורת Serverless, פונקציית Lambda שאינה בשימוש 'נרדמת', והקריאה הבאה דורשת הקצאת משאבים ואתחול קוד - תהליך שעשוי לארוך מספר שניות. מכיוון שהאפליקציה מתבססת על שליפת נתוני מתחמים בזמן אמת, איטיות זו פוגעת בחוויית המשתמש ועלולה להוביל לנטישה.

פעולות מנע והפחתה:

1. חימום יזום: אירוע מתוזמן ב-Amazon EventBridge ששולח Ping לפונקציות הקריטיות מדי כמה דקות כדי למנוע מהן להירדם.

2. אופטימיזציית קוד: אתחול לקוחות וקבועים מחוץ ל-handler (כבר נעשה בקוד - אתחול boto3 ברמת המודול), קוד רזה וצמצום ספריות.

3. Provisioned Concurrency: שמירת מספר מופעים חמים וזמינים בעת עומס ידוע מראש.

סיכום: בעלים: צוות Backend / DevOps  ·  החלטה: Mitigate  ·  חשיפה נוכחית: 12  ←  חשיפה שיורית: 6

R03 התנעה קרה של ההמלצות/התחזית (מיעוט נתונים)

תיאור הסיכון והשלכותיו:

מנגנוני המלצה ותחזית דורשים מסה של נתונים כדי להיות מדויקים. בשלב ההשקה לא יהיו מספיק דירוגי עומס ורעש (Cold Start). זהו גם המצב בפועל בגרסה הנוכחית: התחזית מבוססת ברירת מחדל/חוקים סטטיים וההמלצות הן ניקוד היוריסטי. כתוצאה מכך, עד צבירת מסה קריטית החיוויים עלולים להיות לא מדויקים ולפגוע באמינות.

פעולות מנע והפחתה:

1. הזרקת נתונים סינתטיים: מאגר ראשוני מבוסס הנחות סבירות (למשל בתי קפה ליד אוניברסיטאות עמוסים בתקופת מבחנים) עד שייאספו נתוני אמת.

2. חיווי מבוסס חוקים שקוף למשתמש עד צבירת דירוגים (תחזית ברירת מחדל / היוריסטיקות), עם סימון שהנתונים ראשוניים.

3. תמרוץ דירוגים: מנגנון Gamification (נקודות, תגים) שמעודד את המשתמשים הראשונים לדווח עומס בכל ביקור.

סיכום: בעלים: צוות Data / Product  ·  החלטה: Mitigate  ·  חשיפה נוכחית: 12  ←  חשיפה שיורית: 6

R04 חריגה תקציבית (לולאה אינסופית / מתקפת בוטים)

תיאור הסיכון והשלכותיו:

שירותי Serverless מתומחרים לפי שימוש בפועל. שגיאת תכנות הגורמת ללולאה/רקורסיה הקוראת ל-Lambda שוב ושוב, או תקיפה חיצונית שמציפה את ה-API, עלולות לנפח את חשבון הענן ולגרום לחריגה תקציבית תוך שעות, עד כדי השבתת המיזם.

פעולות מנע והפחתה:

1. ניטור: איסוף לוגים ב-CloudWatch/CloudTrail וזיהוי דפוסי קריאה חריגים ל-API וללמבדות.

2. AWS Budgets & Alarms: תקציב חודשי קשיח (למשל 10$) והתראות ב-SNS ברף 50%/80%/100%.

3. הגבלת Timeout: כיום מוגדר 15 שניות גלובלי. הורדה אגרסיבית ל-3 שניות עלולה לקטוע את ה-scan של Venues — מומלץ Timeout פר-פונקציה והוספת Reserved Concurrency כתקרת עלות.

סיכום: בעלים: צוות DevOps / Finance  ·  החלטה: Mitigate  ·  חשיפה נוכחית: 10  ←  חשיפה שיורית: 4

R05 פגיעה בפרטיות ודליפת מידע אישי (PII)

תיאור הסיכון והשלכותיו:

המערכת אוספת נתוני מיקום והעדפות אישיות. פריצה או תצורת הרשאות שגויה עלולות לחשוף מידע זה, לפגוע באמון המשתמשים ולחשוף לתביעות לפי חוק הגנת הפרטיות / GDPR.

פעולות מנע והפחתה:

1. הצפנה במנוחה: DynamoDB מוצפן כברירת מחדל (מפתח בניהול AWS). שדרוג למפתח KMS ייעודי (CMK) הוא הרחבה מומלצת.

2. אנונימיזציה: כיום רשומת הדירוג שומרת userId וגם userEmail. מומלץ לנתק/להסיר מזהים אישיים מהיסטוריית הדירוגים כשאין צורך תפעולי.

3. עקרון ההרשאה המינימלית: כבר ממומש ב-template-prod.yaml - לכל Lambda מדיניות מצומצמת לטבלה הספציפית בלבד (למשל Venues עם הרשאת קריאה בלבד).

סיכום: בעלים: צוות אבטחה  ·  החלטה: Mitigate  ·  חשיפה נוכחית: 10  ←  חשיפה שיורית: 5

R06 אי-דיוק GPS המוביל לתוצאות שגויות

תיאור הסיכון והשלכותיו:

קליטת GPS במבנים סגורים או באזורים עירוניים צפופים נוטה לסטות במאות מטרים. חיפוש מתחמים על סמך קואורדינטות שגויות יחזיר תוצאות לא רלוונטיות או התראות למקומות שהמשתמש אינו נמצא בהם.

פעולות מנע והפחתה:

1. Override ידני: בחירת אזור/כתובת ידנית על המפה תוך עקיפת חיישן ה-GPS - כבר קיים באפליקציה (בורר אזור חיפוש).

2. חיווי רמת דיוק: בדיקת דיוק המיקום; בסטייה מעל 50 מטרים הרחבת רדיוס אוטומטית והצגת הודעה למשתמש.

סיכום: בעלים: צוות Frontend  ·  החלטה: Mitigate  ·  חשיפה נוכחית: 9  ←  חשיפה שיורית: 3

R07 שגיאות CORS החוסמות את הלקוח

תיאור הסיכון והשלכותיו:

שגיאות CORS נפוצות לאחר עדכוני גרסה או שינוי דומיין, וחוסמות ברמת הדפדפן את כל בקשות הרשת לשרת — מה שמשבית את האפליקציה בצד הלקוח.

פעולות מנע והפחתה:

1. הקשחת CORS: כיום מוגדר AllowOrigin '*'. מומלץ להגדיר דומיינים מורשים מפורשים בלבד - גם הפחתת סיכון וגם שיפור אבטחה.

2. שכבת רשת מרכזית: לאפליקציה כבר יש http client ומודול שגיאות; יש להרחיב ללכידה אחידה של שגיאות רשת/CORS והצגת הודעה ברורה במקום קריסה שקטה.

סיכום: בעלים: צוות Frontend  ·  החלטה: Mitigate  ·  חשיפה נוכחית: 8  ←  חשיפה שיורית: 4

RO8  Throttlingשל DynamoDB

תיאור הסיכון והשלכותיו:

פופולריות ויראלית פתאומית (למשל לקראת תקופת מבחנים) עלולה לשלוח כמות גדולה של בקשות בו-זמנית ל-DynamoDB. בתצורת קיבולת קשיחה (Provisioned) הבקשות העודפות היו נדחות וגורמות לשגיאות.

פעולות מנע והפחתה:

1. מודל On-Demand: כל הטבלאות מוגדרות PAY_PER_REQUEST- הקיבולת גדלה אוטומטית לפי התעבורה. הסיכון כבר ממותן בעיצוב.

2. Exponential Backoff: ה-SDK (boto3/Amplify) מבצע ניסיונות חוזרים עם השהיה גדלה כברירת מחדל; ניתן לכוונן בצד הלקוח.

סיכום: בעלים: צוות Backend  ·  החלטה: Mitigate (מיושם)  ·  חשיפה נוכחית: 8  ←  חשיפה שיורית: 4

R09 ניתוק משתמש עקב פקיעת טוקן Cognito

תיאור הסיכון והשלכותיו:

אסימוני הגישה של Cognito בעלי תוקף מוגבל (כ-60 דקות). כשמשתמש שוהה זמן ממושך והטוקן פג, קריאות ה-API נדחות עם 401 Unauthorized, מה שמנתק את המשתמש באמצע תהליך עבודה.

פעולות מנע והפחתה:

1. רענון שקוף: שימוש ב-Refresh Token (ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH מופעל); Amplify SDK מחדש את הטוקן ברקע אוטומטית לפני פקיעתו.

2. ניהול מצב גלובלי: מצב ההתחברות מנוהל ב-React Context (AuthContext), והמשתמש מופנה בצורה מסודרת למסך ההתחברות רק כשכל ניסיונות הרענון נכשלו.

סיכום: בעלים: צוות Frontend  ·  החלטה: Mitigate (מיושם)  ·  חשיפה נוכחית: 6  ←  חשיפה שיורית: 2

R10 זמני טעינה ארוכים של תמונות מ-S3

תיאור הסיכון והשלכותיו:

גלריית התמונות שמורה ב-Amazon S3. העלאת תמונות ברזולוציה גבוהה (מספר מגה-בייט) תאריך את הטעינה ברשת סלולרית, תבזבז נתוני גלישה ותיצור תחושת אפליקציה כבדה ואיטית.

פעולות מנע והפחתה:

1. כיווץ אוטומטי בהעלאה: פונקציית Lambda שמאזינה לאירועי העלאה ל-S3, מכווצת וממירה לפורמט קל (WebP) לפני הצגה.

2. רשת הפצת תוכן: הוספת Amazon CloudFront לפני ה-S3 לשמירת עותקי מטמון בשרתי קצה קרובים גיאוגרפית וקיצור זמני הורדה.

סיכום: בעלים: צוות Backend / DevOps  ·  החלטה: Mitigate  ·  חשיפה נוכחית: 6  ←  חשיפה שיורית: 3

סיכום חשיפה

TRE נוכחי (Σ סבירות × השפעה) = 101. לאחר יישום תוכנית ההפחתה, החשיפה השיורית המוערכת ≈ 47 - הפחתה של כ-53% בחשיפה הכוללת.

הפעולות המסומנות 'קיים' כבר ממומשות במערכת; הפעולות המסומנות 'מתוכנן' הן צעדי ההמשך המומלצים לפי סדר עדיפות החשיפה (R01 → R10).